| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R001 - Escopo Mal Definido | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: O escopo do projeto pode não estar detalhado o suficiente, levando a solicitações constantes de novas funcionalidades durante o desenvolvimento, causando atrasos e aumento de custos. |  |  |  |
| Plano de ação: Validar formalmente o escopo detalhado (item 1.3 da EAP) com o cliente/professor antes do desenvolvimento e implementar um processo formal de controle de mudanças. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R002 – Falha de Segurança no Back-end | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Vulnerabilidades na API ou no banco de dados podem levar ao vazamento de dados sensíveis dos usuários (informações de saúde), violando a LGPD e causando danos à reputação do projeto. |  |  |  |
| Plano de ação: Implementar segurança desde a concepção (item 2.3 da EAP), com criptografia de dados em trânsito e repouso, autenticação forte e testes de segurança antes do lançamento. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R003 - Baixa Usabilidade da Interface | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: A interface pode ser pouco intuitiva, especialmente para usuários idosos, resultando em baixa adesão e avaliações negativas nas lojas. |  |  |  |
| Plano de ação: Realizar testes de usabilidade (item 3.4 da EAP) com protótipos e versões iniciais, coletando feedback real de usuários. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R004 - Baixa taxa de acerto do Modelo de IA | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: O modelo de IA (item 4.2 da EAP) pode apresentar baixa precisão na leitura de laudos médicos, gerando informações incorretas. |  |  |  |
| Plano de ação: Tratar a IA como “Fase 2”, com pesquisa de viabilidade e testes rigorosos antes da integração. Os resultados devem ser apenas “sugestões” e não diagnósticos. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R005 – Documentação incompleta ou desatualizada | 51% a 75% | Leve | Média |
| Descrição: A documentação pode não acompanhar as mudanças do projeto, dificultando futuras manutenções. |  |  |  |
| Plano de ação: Designar um responsável pela documentação, usar versionamento e revisar os documentos a cada entrega. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R006 - Rejeição nas Lojas de Aplicativos | 26% a 50% | Moderado | Alta |
| Descrição: O app pode ser rejeitado nas lojas (Google Play / App Store) por descumprir diretrizes de privacidade ou dados de saúde. |  |  |  |
| Plano de ação: Seguir as políticas de publicação desde o início (item 6.2 da EAP) e preparar todos os materiais exigidos, como política de privacidade e descrição de uso de dados. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R007 - Atraso no Cronograma | 51% a 75% | Moderado | Alta |
| Descrição: Atrasos que podem ocorrer por dependências entre módulos ou disponibilidade limitada da equipe. |  |  |  |
| Plano de ação: Cronograma com marcos semanais e acompanhar o progresso via Trello. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R008 - Falhas na Integração entre Módulos | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Problemas de compatibilidade entre módulos (ex.: IA, mobile e back-end) podem comprometer o funcionamento do sistema. |  |  |  |
| Plano de ação: Definir contratos de API claros, usar mocks e realizar testes de integração contínua. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R009 - Não Conformidade com a LGPD | 26% a 50% | Severo | Crítica |
| Descrição: O tratamento inadequado de dados pessoais pode violar a LGPD e gerar sanções legais. |  |  |  |
| Plano de ação: Revisar fluxos de dados e política de privacidade (item 5.1.4 da EAP) com foco em conformidade antes do lançamento. |  |  |  |

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF001 - Gerenciar Cadastro de Usuário | Essencial |
| Descrição: O sistema deve permitir criar conta, fazer login e editar o perfil. |  |
| Detalhes da implementação prevista: Tela de cadastro (nome, e-mail, senha) e perfil. Senhas armazenadas com hash seguro. |  |

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF002 – Tela de login | Essencial |
| Descrição: O aplicativo deve possuir uma tela de login para autenticação e acesso seguro ao sistema. |  |
| Detalhes da implementação prevista: Deve permitir login com e-mail/senha, e preferencialmente, opções de login social. |  |

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF003 - Gerenciar Receitas Médicas | Essencial |
| Descrição: O usuário deve poder cadastrar, visualizar, editar e excluir receitas médicas, com nome do medicamento, dosagem e frequência. |  |
| Detalhes da implementação prevista: Formulário de cadastro e listagem de receitas ativas e históricas, vinculadas ao perfil do usuário. |  |

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF004 - Sistema de Lembretes | Essencial |
| Descrição: O aplicativo deve enviar notificações nos horários configurados para cada receita. |  |
| Detalhes da implementação prevista: Utilização de serviço de agendamento local que funciona mesmo com o app fechado. |  |

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF005 - Agendamento/Lembrete de Uso Contínuo | Condicional |
| Descrição: O sistema deve gerenciar lembretes para remédios para uso contínuo. |  |
| Detalhes da implementação prevista: O lembrete de uso contínuo deve funcionar sem uso do Google Agenda, sendo gerenciado pelo próprio aplicativo. |  |

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF006 - Informações sobre Remédios Gratuitos | Condicional |
| Descrição: Fornecer informações sobre como obter receita para pegar remédios de graça.. |  |
| Detalhes da implementação prevista Pode ser uma seção informativa com links para programas governamentais (ex: Farmácia Popular) ou convênios. |  |

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF007 - Histórico de Tratamentos | Condicional |
| Descrição: Mostrar receitas encerradas e data de término do tratamento. |  |
| Detalhes da implementação prevista: Quando o tratamento terminar, o app move automaticamente a receita para o histórico. |  |

| Requisitos Não Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RNF001 - Segurança dos Dados | Essencial |
| Descrição: Garantir proteção e sigilo dos dados pessoais e de saúde, em conformidade com a LGPD. |  |
| Métrica de Qualidade: Criptografia HTTPS e armazenamento seguro no servidor com autenticação por token. |  |

| Requisitos Não Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RNF002 - Usabilidade | Essencial |
| Descrição: O app deve ser simples e intuitivo, mesmo para usuários com pouca experiência tecnológica. |  |
| Métrica de Qualidade: Novo usuário deve conseguir cadastrar sua primeira receita em até 2 minutos sem tutorial. |  |

| Requisitos Não Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RNF003 - Desempenho | Condicional |
| Descrição: O aplicativo deve responder rapidamente às ações do usuário. |  |
| Métrica de Qualidade: Carregamento inicial ≤ 3 segundos; resposta a toques ≤ 500 ms. |  |

| Requisitos Não Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RNF004 - Compatibilidade | Condicional |
| Descrição: O app deve funcionar corretamente em Android e iOS . |  |
| Métrica de Qualidade: Testes realizados em emuladores e dispositivos físicos antes do deploy. |  |

Regras de negócio

RN001 - Dados Mínimos de Cadastro

Descrição: Os campos RG, e-mail, telefone, endereço são considerados dados necessários para o cadastro e, portanto, devem ser de preenchimento obrigatório na Tela de Login (ou após o primeiro acesso).

Fonte: Requisito do Projeto

Histórico: 14/10/2025

Regras de negócio

RN002 - Privacidade e Consentimento

Descrição: O usuário deve aceitar a política de privacidade antes de usar o app.

Fonte: Exigência da LGPD.

Histórico:14/10/2025

Regras de negócio

RN003 - Receita para Remédio Gratuito

Descrição: A funcionalidade para obter receita para pegar remédios de graça deve apenas guiar o usuário com informações, e não realizar a emissão da receita em s

Fonte: Requisito do Projeto

Histórico: 14/10/2025

Regras de negócio

RN004 - Notificação de Receita Vencida

Descrição: Quando o tratamento termina, o sistema cessa notificações e move a receita para o histórico.

Fonte: Requisito de usabilidade.

Histórico: 14/10/2025.