MÓDULO 1 – PLANEJAMENTO

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R001 | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: O escopo do projeto pode não estar detalhado o suficiente, levando a solicitações constantes de novas funcionalidades durante o desenvolvimento, causando atrasos e aumento de custos. |  |  |  |
| Plano de ação: Validar formalmente o escopo detalhado (item 1.3 da EAP) com o cliente/professor antes do desenvolvimento e implementar um processo formal de controle de mudanças. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R002 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Requisitos incompletos ou mal interpretados durante o levantamento. |  |  |  |
| Plano de ação: Reunir equipe e stakeholders semanalmente para revisar requisitos. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R003 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Escopo detalhado divergente do objetivo do projeto. |  |  |  |
| Plano de ação: Revisar alinhamento com o documento de missão e visão do projeto. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R004 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Cronograma irrealista, sem considerar dependências entre tarefas. |  |  |  |
| Plano de ação: Revisar o cronograma com base na técnica PERT |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R005 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Falha na validação formal do escopo, gerando ambiguidade na entrega. |  |  |  |
| Plano de ação: Pedir aprovação documentada com o cliente antes de iniciar o desenvolvimento. |  |  |  |

MÓDULO 2 – INFRAESTRUTURA

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R006 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Atraso na configuração do ambiente de desenvolvimento. |  |  |  |
| Plano de ação: Criar guia de configuração padronizada para desenvolvedores. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R007 | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: Falha nas APIs de autenticação ou armazenamento de dados. |  |  |  |
| Plano de ação: Implementar logs de erro e ambiente de testes para validação continua. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R008 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Vulnerabilidades de segurança durante a implementação. |  |  |  |
| Plano de ação: Adotar padrões OWASP e revisar código antes do deploy. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R009 | 1% a 25% | Severo | Alta |
| Descrição: Configurações de criptografia incompatíveis com a LGPD. |  |  |  |
| Plano de ação: Validar compliance com politica de segurança e LGPD antes da publicação |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R010 | 26% a 50% | Leve | Média |
| Descrição: Problemas no versionamento continuo. |  |  |  |
| Plano de ação: Estabelecer boas praticas de commits e revisões de merge. |  |  |  |

MÓDULO 3 – APLICATIVO MOBILE

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R011 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Falha na autenticação de usuários |  |  |  |
| Plano de ação: Utilizar autenticação segura como Firebase/ Auth0 |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R012 | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: Erros no gerenciamento das receitas cadastradas. |  |  |  |
| Plano de ação: Implementar validação de campos e backup em nuvem. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R013 | 26% a 50% | Moderado | Alta |
| Descrição: Sistema de lembretes não notifica corretamente. |  |  |  |
| Plano de ação: Realizar testes em diferentes versões de SO(Android/IOS) |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R014 | 26% a 50% | Moderado | Alta |
| Descrição: Interface pouco intuitiva prejudicando a experiencia do usuário |  |  |  |
| Plano de ação: Aplicar testes de usabilidade. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R015 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Falhas na integração no login, lembretes e receitas |  |  |  |
| Plano de ação: Testar cenários de integração antes do release. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R016 | 1% a 25% | Moderado | Média |
| Descrição: Módulos dependentes causando falhas cruzadas. |  |  |  |
| Plano de ação: Implementar tratamento de exceções e logs de dependência. |  |  |  |

MODULO 4 – MÓDULO DE IA

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R017 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Falha na definição de objetivos da IA |  |  |  |
| Plano de ação: Validar objetivos antes da implementação |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R018 | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: Requisitos mal definidos. |  |  |  |
| Plano de ação: Revisar limitações técnicas e escolher APIs compatíveis. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R019 | 26% a 50% | Moderado | Alta |
| Descrição: Contratação incorreta de APIs essenciais. |  |  |  |
| Plano de ação: Realizar prototipagem antes de comprar licenças. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R020 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Arquitetura mal dimensionada para processamento OCR |  |  |  |
| Plano de ação: Avaliar uso de processamento local para reduzir falhas. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R021 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Configuração incorreta da base de conhecimento da IA. |  |  |  |
| Plano de ação: Treinar modelo com base em dados reais e revisar desempenho. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R022 | 26% a 50% | Leve | Média |
| Descrição: API de leitura de fotos falha em dispositivos antigos. |  |  |  |
| Plano de ação: Criar fallback de upload manual de imagem. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R023 | 51% a 75% | Moderado | Alta |
| Descrição: Modelo de linguagem gera respostas inconsistentes. |  |  |  |
| Plano de ação: Aplicar validação cruzada de regras fixas antes de exibir respostas. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R024 | 1% a 25% | Severo | Média |
| Descrição: API de interações medicamentosas fora do ar. |  |  |  |
| Plano de ação: Implementar redundância de API ou cache local. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R025 | 26% a 50% | Leve | Baixa |
| Descrição: API de bula não retorna resultados adequados. |  |  |  |
| Plano de ação: Substituir API ou ajustar respostas. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R026 | 1% a 25% | Severo | Média |
| Descrição: Falha no backend do módulo de IA. |  |  |  |
| Plano de ação: Monitorar logs e implementar watchdog de serviço. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R027 | 26% a 50% | Moderado | Alta |
| Descrição: Módulo de upload não suporta arquivos grandes. |  |  |  |
| Plano de ação: Definir limite de upload e compreensão automática. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R028 | 1% 25% | Severo | Alta |
| Descrição: Lógica central apresentar erro de cálculo. |  |  |  |
| Plano de ação: Revisar código com testes automatizados unitários. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R029 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Interface de resultados apresenta dados incorretos. |  |  |  |
| Plano de ação: Validar campos e revisar layouts antes da entrega. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R030 | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: Testes e validação insuficientes. |  |  |  |
| Plano de ação: Criar plano de testes automatizados e manuais. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R031 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Integração de APIs falha durante o build. |  |  |  |
| Plano de ação: Executar testes de integração continua. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R032 | 1% a 25% | Severo | Média |
| Descrição: Validação farmacêutica gera conflito de dados. |  |  |  |
| Plano de ação: Criar tratamento de exceção de logs específicos. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R033 | 26% a 50% | Moderado | Alta |
| Descrição: Testes UX/UI apontam falhas de usabilidade |  |  |  |
| Plano de ação: Revisar design com base em feedback de testes. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R034 | 1% a 25% | Severo | Média |
| Descrição: Servidor de segurança não responde. |  |  |  |
| Plano de ação: Manter backup redundante e monitoramento ativo. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R035 | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: Lançamento do MVP fora de prazo. |  |  |  |
| Plano de ação: Priorizar funcionalidades essenciais para o MVP. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R036 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Feedback inicial negativo. |  |  |  |
| Plano de ação: Realizar ajustes com base no feedback antes do release final. |  |  |  |

MÓDULO 5 – DOCUMENTAÇÃO

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R037 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Documentação final desatualizada. |  |  |  |
| Plano de ação: Atualizar documentos a cada sprint. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R038 | 1% a 25% | Leve | Baixa |
| Descrição: Documentação Android incompleta. |  |  |  |
| Plano de ação: Utilizar checklist de publicação da Play Store. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R039 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Documentação iOS incompatível com App Store. |  |  |  |
| Plano de ação: Validar guia de submissão da Apple antes. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R040 | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: Documentação da IA ausente ou insuficiente. |  |  |  |
| Plano de ação: Detalhar modelo, dataset e limitações éticas. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R041 | 1% a 25% | Severo | Alta |
| Descrição: Falha nas politicas de segurança da informação. |  |  |  |
| Plano de ação: Implementar revisão de LGPD e boas práticas de segurança. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R042 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Controle de versionamento incorreto. |  |  |  |
| Plano de ação: Manter repositório centralizado com controle de histórico. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R043 | 26% a 50% | Leve | Baixa |
| Descrição: Revisões periódicas não registradas. |  |  |  |
| Plano de ação: Adotar cronograma de revisão. |  |  |  |

MÓDULO 6 – ENTREGA

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R044 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Falha na preparação do ambiente de lançamento. |  |  |  |
| Plano de ação: Testar builds antes da entrega pública. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R045 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Rejeição do app pelas lojas oficiais. |  |  |  |
| Plano de ação: Verificar compliance com as diretrizes antes da submissão. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R046 | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: Publicação com bugs não detectados. |  |  |  |
| Plano de ação: Fazer fase beta com testadores voluntários. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R047 | 1% 25% | Leve | Baixa |
| Descrição: Erros de documentação no encerramento do projeto. |  |  |  |
| Plano de ação: Revisar o pacote de entrega antes da assinatura final do cliente. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R048 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Falha no monitoramento pós-lançamento. |  |  |  |
| Plano de ação: Implantar alertas automáticos(Firebase Crashlytics). |  |  |  |

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF001 - Gerenciar Cadastro de Usuário | Essencial |
| Descrição: O sistema deve permitir criar conta, fazer login e editar o perfil. |  |
| Detalhes da implementação prevista: Tela de cadastro (nome, e-mail, senha) e perfil. Senhas armazenadas com hash seguro. |  |

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF002 – Tela de login | Essencial |
| Descrição: O aplicativo deve possuir uma tela de login para autenticação e acesso seguro ao sistema. |  |
| Detalhes da implementação prevista: Deve permitir login com e-mail/senha, e preferencialmente, opções de login social. |  |

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF003 - Gerenciar Receitas Médicas | Essencial |
| Descrição: O usuário deve poder cadastrar, visualizar, editar e excluir receitas médicas, com nome do medicamento, dosagem e frequência. |  |
| Detalhes da implementação prevista: Formulário de cadastro e listagem de receitas ativas e históricas, vinculadas ao perfil do usuário. |  |

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF004 - Sistema de Lembretes | Essencial |
| Descrição: O aplicativo deve enviar notificações nos horários configurados para cada receita. |  |
| Detalhes da implementação prevista: Utilização de serviço de agendamento local que funciona mesmo com o app fechado. |  |

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF005 - Agendamento/Lembrete de Uso Contínuo | Condicional |
| Descrição: O sistema deve gerenciar lembretes para remédios para uso contínuo. |  |
| Detalhes da implementação prevista: O lembrete de uso contínuo deve funcionar sem uso do Google Agenda, sendo gerenciado pelo próprio aplicativo. |  |

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF006 - Informações sobre Remédios Gratuitos | Condicional |
| Descrição: Fornecer informações sobre como obter receita para pegar remédios de graça. |  |
| Detalhes da implementação prevista: pode ser uma seção informativa com links para programas governamentais (ex: Farmácia Popular) ou convênios. |  |

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF007 - Histórico de Tratamentos | Condicional |
| Descrição: Mostrar receitas encerradas e data de término do tratamento. |  |
| Detalhes da implementação prevista: Quando o tratamento terminar, o app move automaticamente a receita para o histórico. |  |

| Requisitos Não Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RNF001 - Segurança dos Dados | Essencial |
| Descrição: Garantir proteção e sigilo dos dados pessoais e de saúde, em conformidade com a LGPD. |  |
| Métrica de Qualidade: Criptografia HTTPS e armazenamento seguro no servidor com autenticação por token. |  |

| Requisitos Não Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RNF002 - Usabilidade | Essencial |
| Descrição: O app deve ser simples e intuitivo, mesmo para usuários com pouca experiência tecnológica. |  |
| Métrica de Qualidade: Novo usuário deve conseguir cadastrar sua primeira receita em até 2 minutos sem tutorial. |  |

| Requisitos Não Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RNF003 - Desempenho | Condicional |
| Descrição: O aplicativo deve responder rapidamente às ações do usuário. |  |
| Métrica de Qualidade: Carregamento inicial ≤ 3 segundos; resposta a toques ≤ 500 ms. |  |

| Requisitos Não Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RNF004 - Compatibilidade | Condicional |
| Descrição: O app deve funcionar corretamente em Android e iOS . |  |
| Métrica de Qualidade: Testes realizados em emuladores e dispositivos físicos antes do deploy. |  |

Regras de negócio

RN001 - Dados Mínimos de Cadastro

Descrição: Os campos RG, e-mail, telefone, endereço são considerados dados necessários para o cadastro e, portanto, devem ser de preenchimento obrigatório na Tela de Login (ou após o primeiro acesso).

Fonte: Requisito do Projeto

Histórico: 14/10/2025

Regras de negócio

RN002 - Privacidade e Consentimento

Descrição: O usuário deve aceitar a política de privacidade antes de usar o app.

Fonte: Exigência da LGPD.

Histórico:14/10/2025

Regras de negócio

RN003 - Receita para Remédio Gratuito

Descrição: A funcionalidade para obter receita para pegar remédios de graça deve apenas guiar o usuário com informações, e não realizar a emissão da receita em s

Fonte: Requisito do Projeto

Histórico: 14/10/2025

Regras de negócio

RN004 - Notificação de Receita Vencida

Descrição: Quando o tratamento termina, o sistema cessa notificações e move a receita para o histórico.

Fonte: Requisito de usabilidade.

Histórico: 14/10/2025.