universidade de mogi das cruzes – umc

SUPERIOR DE TÉCNOLOGIA EM análise e desenvolvimento de sistemas

JOSé ULISSES FERNANDES JUNIOR

Sophia Luna da Silva Rocha

Rafael da Silva alves

Projeto final de administração de sistemas:

Aplicativo - Lembrete de receitas médicas

Mogi das Cruzes - SP

2025

universidade de mogi das cruzes – umc

SUPERIOR DE TÉCNOLOGIA EM análise e desenvolvimento de sistemas

JOSÉ ULISSES FERNANDES JUNIOR

Sophia Luna da Silva Rocha

Rafael da Silva alves

Projeto final de administração de sistemas:

Aplicativo - Lembrete de receitas médicas

Trabalho apresentado como requisito parcial para a obtenção da M2.

Orientador: Prof. Alessandro

Mogi das Cruzes -SP

2025

Sumário

1	introdução	3

2	escopo do projeto	3

3	escopo detalhado	4

3.1	Módulo 1 – planejamento	4

3.2	módulo 2 – infraestrutura	4

3.3	módulo 3 – aplicativo mobile	4

3.4	módulo 4 – inteligencia artificial	4

3.5	módulo 5 – documentação	4

3.6	módulo 6 – entrega	5

4	estrutura analítica do projeto (eap)	5

4.1	Planejamento	5

4.2	infraestrutura	5

4.3	aplicativo mobile	5

4.4	módulo de ia	6

4.5	documentação	6

4.6	entrega final	6

5	análise de riscos	7

5.1	MÓDULO 1 – PLANEJAMENTO	7

5.2	MÓDULO 2 – INFRAESTRUTURA	8

5.3	MÓDULO 3 – APLICATIVO MOBILE	9

5.4	MODULO 4 – MÓDULO DE IA	10

5.5	MÓDULO 5 – DOCUMENTAÇÃO	12

5.6	MÓDULO 6 – ENTREGA	13

6	requisitos funcionais	14

7	requisitos não funcionais	14

8	regras de negócio	15

9	caso de uso	17

10	Protótipo de telas	17

10.1	telas	18

10.1.1	Tela 1 – Criar conta	18

10.1.2	Tela 2 – Dados Adicionais	18

10.1.3	Tela 3 – Tela Inicial (Relógio de Lembretes)	18

10.1.4	Tela 4 – Menu Lateral (Sanduíche)	19

10.1.5	Tela 5 – Menu “Remédios”	19

10.1.6	Tela 6 – Cadastrar Receita	19

10.1.7	Tela 7 – Agenda/Timer de Medicamentos	19

10.2	Justificativa de design	19

11	Cronograma e custos	20

12	recursos humanos	21

13	conclusão	22

# introdução

O projeto “Lembrete de receitas médicas” tem como objetivo criar um aplicativo que auxilie usuários no controle e acompanhamento de seus tratamentos, oferecendo lembretes automatizados para a administração de medicamentos prescritos, organização de receitas e consulta de informações sobre remédios gratuitos.

O aplicativo foi pensado com foco em usabilidade, segurança de dados e acessibilidade, afim de atender usuários com qualquer nível de familiaridade com tecnologia. O projeto alinha-se com as boas práticas de documentação de software, gestão de projetos e na conformidade com a lei geral de proteção de dados (LGPD).

O planejamento foi baseado nos princípios da gestão de projetos de tecnologia da informação, abrangendo a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), análise de riscos, definição de requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio modelagem UML, prototipagem e elaboração de cronograma juntamente com custos e a curva BCWS.

# escopo do projeto

Consiste no desenvolvimento de um aplicativo mobile multiplataforma (iOS e Android) que permita ao usuário as seguintes funcionalidades:

- Cadastrar e gerenciar receitas médicas;

- Receber notificações automáticas para lembrar o horário de uso dos medicamentos;

- Consultar medicamentos e opções de obtenção gratuita;

- Armazenar dados de forma segura, em conformidade com a LGPD;

- Possuir integração com um módulo de inteligência artificial capaz de interpretar prescrições médicas através de imagens (OCR);

O sistema deve funcionar com autenticação individual de usuários e ter armazenamento em nuvem, tendo em vista garantir disponibilidade, integridade e confidencialidade dos dados.

# escopo detalhado

O escopo detalhado foi estruturado de forma a garantir o controle e rastreabilidade durante o desenvolvimento:

## Módulo 1 – planejamento

Abrange a definição dos objetivos, requisitos funcionais e não funcionais, riscos e cronograma do projeto. Incluindo a criação da EAP, levantamento de custos e definição dos recursos humanos e tecnológicos.

## módulo 2 – infraestrutura

Configuração do ambiente de desenvolvimento, versionamento, banco de dados e servidores de hospedagem. Também abrange a conformidade com a LGPD.

## módulo 3 – aplicativo mobile

Desenvolvimento do aplicativo compatível tanto com Android quanto com iOS. Inclui cadastro de usuários e receitas, gerenciamento de receitas, sistema de lembretes e notificações. Com foco na acessibilidade, oferecendo uma interface simples e intuitiva.

## módulo 4 – inteligencia artificial

Implementação de um modelo de OCR (Reconhecimento óptico de caracteres) para leitura automática das receitas médicas e extrair informações relevantes. Será implementado numa segunda fase, utilizando APIs com foco em acurácia e segurança.

## módulo 5 – documentação

Toda a documentação técnica do projeto, análise de riscos, requisitos funcionais não funcionais, diagramas UML (caso de uso, classes e sequência).

## módulo 6 – entrega

Preparação do pacote final do projeto para publicação nas lojas de aplicativos (Google Play e AppStore), realização de testes finais, verificação de conformidade e entrega dos documentos encerrando formalmente o projeto.

# estrutura analítica do projeto (eap)

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) foi organizada em seis módulos principais, cada um representando um conjunto de entregas essenciais para o desenvolvimento do aplicativo “Lembrete de Receitas Médicas”. A seguir, apresenta-se uma descrição objetiva de cada módulo. (Representado na figura 1)

## Planejamento

Compreende todas as atividades iniciais do projeto, incluindo definição do escopo, levantamento de requisitos, elaboração do cronograma, análise de riscos e estimativas de custo. Garante que o projeto tenha direção clara, alinhamento com o objetivo proposto e organização adequada antes do início do desenvolvimento técnico.

## infraestrutura

Abrange a preparação dos ambientes necessários para o desenvolvimento, testes e execução do aplicativo. Inclui configuração do ambiente de desenvolvimento, escolha e integração do banco de dados, estruturação do backend e implementação de medidas de segurança conforme a LGPD. Mantém a base tecnológica que sustentará todo o sistema.

## aplicativo mobile

Refere-se ao desenvolvimento do aplicativo em si, incluindo interfaces, navegação e funcionalidades principais. Envolve o cadastro de usuários, gerenciamento de receitas médicas, sistema de lembretes e envio de notificações. O foco deste módulo é garantir uma aplicação funcional, intuitiva e compatível com Android e iOS.

## módulo de ia

Implementação (fase 2) do componente de IA, responsável por interpretar prescrições médicas a partir de imagens utilizando OCR. Inclui pesquisa de APIs, modelagem do fluxo de IA, testes de acurácia e integração com o restante do sistema. Agrega valor avançado ao produto, aumentando sua utilidade e precisão.

## documentação

Agrupa todas as entregas relacionadas à documentação técnica e gerencial do projeto, como manuais, relatórios, diagramas UML, requisitos, análise de riscos, atas e registros de versão. Garante rastreabilidade, clareza e suporte ao desenvolvimento e manutenção futura do aplicativo.

## entrega final

Compreende as atividades finais do projeto, como preparação do build de publicação, testes finais, validação de conformidade com as lojas de aplicativos, elaboração da documentação de entrega e apresentação final. Este módulo garante que o produto seja disponibilizado de forma segura, organizada e em condições de uso.

Figura 1 - Estrutura analítica do projeto

# análise de riscos

## MÓDULO 1 – PLANEJAMENTO

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R001 | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: O escopo do projeto pode não estar detalhado o suficiente, levando a solicitações constantes de novas funcionalidades durante o desenvolvimento, causando atrasos e aumento de custos. |  |  |  |
| Plano de ação: Validar formalmente o escopo detalhado (item 1.3 da EAP) com o cliente/professor antes do desenvolvimento e implementar um processo formal de controle de mudanças. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R002 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Requisitos incompletos ou mal interpretados durante o levantamento. |  |  |  |
| Plano de ação: Reunir equipe e stakeholders semanalmente para revisar requisitos. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R003 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Escopo detalhado divergente do objetivo do projeto. |  |  |  |
| Plano de ação: Revisar alinhamento com o documento de missão e visão do projeto. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R004 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Cronograma irrealista, sem considerar dependências entre tarefas. |  |  |  |
| Plano de ação: Revisar o cronograma com base na técnica PERT |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R005 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Falha na validação formal do escopo, gerando ambiguidade na entrega. |  |  |  |
| Plano de ação: Pedir aprovação documentada com o cliente antes de iniciar o desenvolvimento. |  |  |  |

## MÓDULO 2 – INFRAESTRUTURA

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R006 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Atraso na configuração do ambiente de desenvolvimento. |  |  |  |
| Plano de ação: Criar guia de configuração padronizada para desenvolvedores. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R007 | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: Falha nas APIs de autenticação ou armazenamento de dados. |  |  |  |
| Plano de ação: Implementar logs de erro e ambiente de testes para validação continua. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R008 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Vulnerabilidades de segurança durante a implementação. |  |  |  |
| Plano de ação: Adotar padrões OWASP e revisar código antes do deploy. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R009 | 1% a 25% | Severo | Alta |
| Descrição: Configurações de criptografia incompatíveis com a LGPD. |  |  |  |
| Plano de ação: Validar compliance com política de segurança e LGPD antes da publicação |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R010 | 26% a 50% | Leve | Média |
| Descrição: Problemas no versionamento continuo. |  |  |  |
| Plano de ação: Estabelecer boas práticas de commits e revisões de merge. |  |  |  |

## MÓDULO 3 – APLICATIVO MOBILE

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R011 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Falha na autenticação de usuários |  |  |  |
| Plano de ação: Utilizar autenticação segura como Firebase/ Auth0 |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R012 | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: Erros no gerenciamento das receitas cadastradas. |  |  |  |
| Plano de ação: Implementar validação de campos e backup em nuvem. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R013 | 26% a 50% | Moderado | Alta |
| Descrição: Sistema de lembretes não notifica corretamente. |  |  |  |
| Plano de ação: Realizar testes em diferentes versões de SO(Android/IOS) |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R014 | 26% a 50% | Moderado | Alta |
| Descrição: Interface pouco intuitiva prejudicando a experiencia do usuário |  |  |  |
| Plano de ação: Aplicar testes de usabilidade. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R015 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Falhas na integração no login, lembretes e receitas |  |  |  |
| Plano de ação: Testar cenários de integração antes do release. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R016 | 1% a 25% | Moderado | Média |
| Descrição: Módulos dependentes causando falhas cruzadas. |  |  |  |
| Plano de ação: Implementar tratamento de exceções e logs de dependência. |  |  |  |

## MODULO 4 – MÓDULO DE IA

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R017 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Falha na definição de objetivos da IA |  |  |  |
| Plano de ação: Validar objetivos antes da implementação |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R018 | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: Requisitos mal definidos. |  |  |  |
| Plano de ação: Revisar limitações técnicas e escolher APIs compatíveis. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R019 | 26% a 50% | Moderado | Alta |
| Descrição: Contratação incorreta de APIs essenciais. |  |  |  |
| Plano de ação: Realizar prototipagem antes de comprar licenças. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R020 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Arquitetura mal dimensionada para processamento OCR |  |  |  |
| Plano de ação: Avaliar uso de processamento local para reduzir falhas. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R021 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Configuração incorreta da base de conhecimento da IA. |  |  |  |
| Plano de ação: Treinar modelo com base em dados reais e revisar desempenho. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R022 | 26% a 50% | Leve | Média |
| Descrição: API de leitura de fotos falha em dispositivos antigos. |  |  |  |
| Plano de ação: Criar fallback de upload manual de imagem. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R023 | 51% a 75% | Moderado | Alta |
| Descrição: Modelo de linguagem gera respostas inconsistentes. |  |  |  |
| Plano de ação: Aplicar validação cruzada de regras fixas antes de exibir respostas. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R024 | 1% a 25% | Severo | Média |
| Descrição: API de interações medicamentosas fora do ar. |  |  |  |
| Plano de ação: Implementar redundância de API ou cache local. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R025 | 26% a 50% | Leve | Baixa |
| Descrição: API de bula não retorna resultados adequados. |  |  |  |
| Plano de ação: Substituir API ou ajustar respostas. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R026 | 1% a 25% | Severo | Média |
| Descrição: Falha no backend do módulo de IA. |  |  |  |
| Plano de ação: Monitorar logs e implementar watchdog de serviço. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R027 | 26% a 50% | Moderado | Alta |
| Descrição: Módulo de upload não suporta arquivos grandes. |  |  |  |
| Plano de ação: Definir limite de upload e compreensão automática. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R028 | 1% 25% | Severo | Alta |
| Descrição: Lógica central apresentar erro de cálculo. |  |  |  |
| Plano de ação: Revisar código com testes automatizados unitários. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R029 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Interface de resultados apresenta dados incorretos. |  |  |  |
| Plano de ação: Validar campos e revisar layouts antes da entrega. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R030 | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: Testes e validação insuficientes. |  |  |  |
| Plano de ação: Criar plano de testes automatizados e manuais. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R031 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Integração de APIs falha durante o build. |  |  |  |
| Plano de ação: Executar testes de integração continua. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R032 | 1% a 25% | Severo | Média |
| Descrição: Validação farmacêutica gera conflito de dados. |  |  |  |
| Plano de ação: Criar tratamento de exceção de logs específicos. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R033 | 26% a 50% | Moderado | Alta |
| Descrição: Testes UX/UI apontam falhas de usabilidade |  |  |  |
| Plano de ação: Revisar design com base em feedback de testes. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R034 | 1% a 25% | Severo | Média |
| Descrição: Servidor de segurança não responde. |  |  |  |
| Plano de ação: Manter backup redundante e monitoramento ativo. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R035 | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: Lançamento do MVP fora de prazo. |  |  |  |
| Plano de ação: Priorizar funcionalidades essenciais para o MVP. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R036 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Feedback inicial negativo. |  |  |  |
| Plano de ação: Realizar ajustes com base no feedback antes do release final. |  |  |  |

## MÓDULO 5 – DOCUMENTAÇÃO

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R037 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Documentação final desatualizada. |  |  |  |
| Plano de ação: Atualizar documentos a cada sprint. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R038 | 1% a 25% | Leve | Baixa |
| Descrição: Documentação Android incompleta. |  |  |  |
| Plano de ação: Utilizar checklist de publicação da Play Store. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R039 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Documentação iOS incompatível com App Store. |  |  |  |
| Plano de ação: Validar guia de submissão da Apple antes. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R040 | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: Documentação da IA ausente ou insuficiente. |  |  |  |
| Plano de ação: Detalhar modelo, dataset e limitações éticas. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R041 | 1% a 25% | Severo | Alta |
| Descrição: Falha nas politicas de segurança da informação. |  |  |  |
| Plano de ação: Implementar revisão de LGPD e boas práticas de segurança. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R042 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Controle de versionamento incorreto. |  |  |  |
| Plano de ação: Manter repositório centralizado com controle de histórico. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R043 | 26% a 50% | Leve | Baixa |
| Descrição: Revisões periódicas não registradas. |  |  |  |
| Plano de ação: Adotar cronograma de revisão. |  |  |  |

## MÓDULO 6 – ENTREGA

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R044 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Falha na preparação do ambiente de lançamento. |  |  |  |
| Plano de ação: Testar builds antes da entrega pública. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R045 | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: Rejeição do app pelas lojas oficiais. |  |  |  |
| Plano de ação: Verificar compliance com as diretrizes antes da submissão. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R046 | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: Publicação com bugs não detectados. |  |  |  |
| Plano de ação: Fazer fase beta com testadores voluntários. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R047 | 1% 25% | Leve | Baixa |
| Descrição: Erros de documentação no encerramento do projeto. |  |  |  |
| Plano de ação: Revisar o pacote de entrega antes da assinatura final do cliente. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| R048 | 26% a 50% | Moderado | Média |
| Descrição: Falha no monitoramento pós-lançamento. |  |  |  |
| Plano de ação: Implantar alertas automáticos (Firebase Crashlytics). |  |  |  |

# requisitos funcionais

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF001 - Gerenciar Cadastro de Usuário | Essencial |
| Descrição: O sistema deve permitir criar conta, fazer login e editar o perfil. |  |
| Detalhes da implementação prevista: Tela de cadastro (nome, e-mail, senha) e perfil. Senhas armazenadas com hash seguro. |  |

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF002 – Tela de login | Essencial |
| Descrição: O aplicativo deve possuir uma tela de login para autenticação e acesso seguro ao sistema. |  |
| Detalhes da implementação prevista: Deve permitir login com e-mail/senha, e preferencialmente, opções de login social. |  |

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF003 - Gerenciar Receitas Médicas | Essencial |
| Descrição: O usuário deve poder cadastrar, visualizar, editar e excluir receitas médicas, com nome do medicamento, dosagem e frequência. |  |
| Detalhes da implementação prevista: Formulário de cadastro e listagem de receitas ativas e históricas, vinculadas ao perfil do usuário. |  |

| Requisitos Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RF004 - Sistema de Lembretes | Essencial |
| Descrição: O aplicativo deve enviar notificações nos horários configurados para cada receita. |  |
| Detalhes da implementação prevista: Utilização de serviço de agendamento local que funciona mesmo com o app fechado. |  |

# requisitos não funcionais

| Requisitos Não Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RNF001 - Segurança dos Dados | Essencial |
| Descrição: Garantir proteção e sigilo dos dados pessoais e de saúde, em conformidade com a LGPD. |  |
| Métrica de Qualidade: Criptografia HTTPS e armazenamento seguro no servidor com autenticação por token. |  |

| Requisitos Não Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RNF002 - Usabilidade | Essencial |
| Descrição: O app deve ser simples e intuitivo, mesmo para usuários com pouca experiência tecnológica. |  |
| Métrica de Qualidade: Novo usuário deve conseguir cadastrar sua primeira receita em até 2 minutos sem tutorial. |  |

| Requisitos Não Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RNF003 - Desempenho | Condicional |
| Descrição: O aplicativo deve responder rapidamente às ações do usuário. |  |
| Métrica de Qualidade: Carregamento inicial ≤ 3 segundos; resposta a toques ≤ 500 ms. |  |

| Requisitos Não Funcionais | Prioridade |
| --- | --- |
| RNF004 - Compatibilidade | Condicional |
| Descrição: O app deve funcionar corretamente em Android e iOS . |  |
| Métrica de Qualidade: Testes realizados em emuladores e dispositivos físicos antes do deploy. |  |

# regras de negócio

Regras de negócio

RN001 - Dados Mínimos de Cadastro

Descrição: Os campos RG, e-mail, telefone, endereço são considerados dados necessários para o cadastro e, portanto, devem ser de preenchimento obrigatório na Tela de Login (ou após o primeiro acesso).

Fonte: Requisito do Projeto

Histórico: 14/10/2025

Regras de negócio

RN002 - Privacidade e Consentimento

Descrição: O usuário deve aceitar a política de privacidade antes de usar o app.

Fonte: Exigência da LGPD.

Histórico:14/10/2025

Regras de negócio

RN003 - Receita para Remédio Gratuito

Descrição: A funcionalidade para obter receita para pegar remédios de graça deve apenas guiar o usuário com informações, e não realizar a emissão da receita em s

Fonte: Requisito do Projeto

Histórico: 14/10/2025

Regras de negócio

RN004 - Notificação de Receita Vencida

Descrição: Quando o tratamento termina, o sistema cessa notificações e move a receita para o histórico.

Fonte: Requisito de usabilidade.

Histórico: 14/10/2025.

# caso de uso

Figura 2 - Diagrama de caso de uso do app mobile "Lembrete de receitas médicas".

# Protótipo de telas

O protótipo de telas do aplicativo “Lembrete de Receitas médicas” foi pensado e desenvolvido com base nos requisitos funcionais definidos, mantendo a prioridade na usabilidade e acessibilidade.

O objetivo desse protótipo de alta fidelidade é apresentar a navegação principal, tendo em vista a interface planejada e antecipar a experiencia final que o usuário terá.

A figura abaixo apresenta o protótipo criado, incluindo: Tela de cadastro; tela de dados adicionais; interface com relógio para lembretes; menus laterais e telas principais de gerenciamento dos remédios.

Figura 3 - Protótipo V2

## telas

### Tela 1 – Criar conta

    - Campo de nome, e-mail e senha.

    - Botão de cadastro e link para usuários já registrados.

    - Interface limpa, priorizando simplicidade.

### Tela 2 – Dados Adicionais

- Permite inserir CPF e alergias.

- Tela complementar após o cadastro inicial.

- Ícone “+” para adicionar novas alergias.

### Tela 3 – Tela Inicial (Relógio de Lembretes)

- Exibição do horário atual e próximos lembretes.

- Lista dos medicamentos do dia.

- Barra inferior com navegação rápida: Início, Remédios, Receitas, Relógio.

### Tela 4 – Menu Lateral (Sanduíche)

- Acesso ao perfil, tema, fale conosco e logout.

- Personalização de cores na versão temática.

### Tela 5 – Menu “Remédios”

- Cadastrar remédio

- Verificar remédios ativos

- Drogarias próximas

- Informativos sobre medicamentos gratuitos

### Tela 6 – Cadastrar Receita

- Fluxo de upload de receita médica com IA (scanner).

- Opções de modificação e histórico.

### Tela 7 – Agenda/Timer de Medicamentos

- Configurar horários e frequência.

- Ajustar lembretes de uso contínuo.

## Justificativa de design

O design segue os princípios de UI minimalista, foco na clareza e legibilidade, acessibilidade principalmente para idosos, uso de cores frias para transmitir segurança e saúde e por fim uma pequena personalização de temas de cores do aplicativo.

# Cronograma e custos

Cronograma do projeto foi elaborado com base na EAP e nas dependências que cada atividade tem sobre a outra. Cada tarefa com sua duração, atividade predecessora, data de início e termino, juntamente com seu custo planejado.

Figura 4 - Sequenciamento das atividades juntamente com custos de cada atividade.

A duração total do projeto é de 66 semanas. Uma vez que a fase 1 do projeto (entrega do app mobile) será entregue em 31 semanas.

Os custos do projeto somam ao final um valor de R$ 1.218.560,00 com custos mensais de aproximadamente R$76.000. Segue abaixo a curva BCWS com os valores ao longo do projeto de forma escalonar:

Figura 5 - Curva BCWS

A curva BCWS representa o custo planejado acumulado ao longo do tempo, considerando o valor total previsto para cada atividade e o momento em que ela é concluída no cronograma. Tendo como características um inicio menos custoso e um crescimento acelerado no meio do projeto, onde se concentram as principais etapas de desenvolvimento mobile, IA e integração.

# recursos humanos

A equipe desenvolvedora responsável pela demanda de “Lembretes de receitas médicas” é composta por três profissionais:

Gerente de projeto – Responsável por coordenar as etapas do projeto, garantir a comunicação entre a equipe e os stakeholders, monitorar riscos, validar requisitos e aprovar entregar mediando o alinhamento do cronograma e custos.

Desenvolvedores – Implementam funcionalidades do aplicativo mobile, backend e integrações com APIs. Desenvolvem telas de navegação do App, implementam sistema de cadastro e gerenciamento de receitas, criam e validam as regras de negócios, integram com banco de dados e serviços em nuvem. Além de adequar o código as normas de LGPD e prestar suporte a construção do módulo de IA na fase 2.

# conclusão

O projeto “Lembrete de Receitas Médicas” foi planejado de forma estruturada, seguindo práticas de gestão de projetos de TI, alinhadas às necessidades do usuário final e às normas de segurança de dados. A documentação apresentada contempla escopo, requisitos, EAP, análise de riscos, prototipação, cronograma e custos, fornecendo uma visão clara e detalhada de todas as etapas necessárias para o desenvolvimento do sistema.

O aplicativo proposto oferece funcionalidades essenciais para organização de tratamentos médicos, priorizando usabilidade, acessibilidade e proteção das informações pessoais dos usuários. Além disso, integra uma fase avançada de inteligência artificial com OCR, que amplia o valor do produto e melhora a experiência do usuário.

Com um cronograma definido, custos estimados, análise completa de riscos e uma equipe enxuta, porém capaz, o projeto apresenta condições sólidas para execução. A entrega final viabilizará um sistema funcional, seguro e alinhado às expectativas do cliente, demonstrando organização, maturidade técnica e justificando plenamente o desenvolvimento do aplicativo.